# 网站开发计划

## 一、功能模块

### 1. 网站前台

- 六个单页

  - 首页 home

  - 产品介绍 Product

  - 客户评价 Testimonials

  - 关于 About

  - 联系我们 Contact

  - 支持 Support

- 博客资讯 Blog

- 商城 Shop

### 2. 网站后台

- Wordpress

- Magento

- Yii2后台开发

## 二、功能细分

- 第一阶段

| 六个单页 |  |
| --- | --- |
| 1. 前端布局 | 完成 |
| 2. 移动及PC端自适应 | 完成 |
| 3. 订阅对接Pardot | 完成 |
| 4. 留言信息到Pardot | 完成 |
| Blog |  |
| 1. 页面布局 | 完成 |
| 2. Blog信息列表显示 | 完成 |
| 3. 移动及PC端自适应 | 完成 |
| Shop |  |
| 1. 页面设计 | 未完成 需UI设计师支持 |
| 2. 前端布局 | 示例页面完成 |
| 3. 产品列表显示 | 完成 |
| 4. 用户不登陆添加商品到本地购物车 | 完成 |
| 5. 用户不登陆生成订单并保存订单数据到magento系统 | 完成 |
| 6. 对接支付接口Stripe | 完成 |
| 7. magento后台订单处理状态邮件模板修改 | 完成 |

- 第二阶段

| 网站后台 |  |
| --- | --- |
| 1. 网站架构修改backend、frontend、api等功能模块并行访问 | 完成 |
| 2. 添加yaml文件初始化配置RBAC用户权限及菜单系统 | 完成 |
| 3. 分类词汇功能开发 | 完成 |
| 4. 用户个人信息修改 | 完成 |
| 5. 添加设备信息后台管理界面 | 完成 |
| 6. 添加内容信息发布管理功能 article | 完成 |
| 7. 资讯发布界面多图片上传插件 | 完成 |
| 8. 用户头像修改图片上传，在线裁切功能 | 完成 |
| 9. |  |
| API 接口 |  |
| 1. 客户端获取指定设备软件版本信息功能 | 完成 |
| 2. API接口添加Token Based Authentication验证机制 | 正在开发 |
| Blog |  |
| 1. Blog数据不再使用wordpress， 直接调用新添加的article数据表数据 | 完成 |
| Shop |  |
| 1. 通过magento提供的rest api接口对接 | 完成 |
| 2. 添加消费者注册登陆并保存数据到magento | 正在开发 |
| 3. 商城rest api相关功能优化，全部改用api方式操作数据 | 正在开发 |
| 4. 登陆消费者添加商品到magento购物车 | 正在开发 |
| 4. 登陆消费者订单支付功能 | 正在开发 |

- 第三阶段

| 网站前台 |  |
| --- | --- |
| 1. 根据需要网站界面改版 | 待规划 |
| 网站后台 |  |
| 1. 按需增加相应功能 及 相关优化 | 待开发 |
| API 接口 |  |
| 2. 实现OAuth验证功能机制 | 待开发 |
| Shop |  |
| 1. 商城系统不使用magento全部自定义开发商城相关的商品、订单、购物车等功能模块 | 待开发，商品数据表设计模式未确定 |